西丽人民医院西侧地块开挖及平整工程水土保持方案编制招标要求

- 项目简介

项目名称：西丽人民医院西侧地块开挖及平整工程水土保持方案编制

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

工程地点：深圳市南山区留仙大道与石鼓路交汇处

工程规模：占地面积约3300平方米，土石方量约4万多立方米。

- 招标范围

编制本工程的水土保持方案报告书（表）、组织专家评审（包括列支专家费）等有关后勤工作和方案报告书（表）报批稿的报送。

- 工期要求

提供完整设计所需资料后，自签定合同之日起开展工作，12个工作日内完成方案设计报告书（表）送审稿；经专家评审后7个工作日内完成报告书（表）报批稿，并代理送达审批窗口。

- 预算：6.8万元

- 采购周期：一次性购买。

- 目的

按照国家和深圳市有关水土保持法律法规、规范标准编制水土保持方案设计报告书（表），取得水行政主管部门的批复文件，同时为与本工程项目设计方案提出合理化建议。

- 投标人资质要求：

1、投标人应为在深圳市注册或在深圳市注册有分支机构的企业，经市场监督（或工商）部门年审合格。

2、具有深圳市水务局认可的水利部或省水利学会颁发的编制开发建设项目水土保持方案丙级及以上资格证书或深圳市生态协会颁发的水土保持方案编制资质证书。

3、项目负责人具有水利水电或水土保持相关专业工程师或以上职称，且具备《水土保持方案编制人员上岗证书》。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在西丽人民医院无不良记录。

- 报名提交资料

1、企业法人营业执照副本和税务登记证副本（复印件加盖公章）

2、资质证书副本（复印件加盖公章）

3、项目负责人职称证书、水保编制上岗证（复印件加盖公章）

4、法人证明书、法人委托书原件及被委托人身份证（复印件加盖公章）

5、报名资料装订成册,封面注明工程名称和联系方式。

- 技术要求及主要内容

1、技术要求

按国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关工程的文件及招标方提出的设计要求进行水土保持方案设计，按合同规定的进度要求提交合格的成果资料，并对其成果结论负责，报告质量必须符合水行政主管部门公布的有关水土保持方案（设计）报告书（表）审批文件要求。

2、水土保持方案编制主要内容

（1）项目概况；

（2）水土保持编制依据；

（3）主体工程水土保持分析评价结论；

（4）水土流失防治责任范围分析；

（5）水土流失预测；

（6）水土保持防治目标、措施总体布局；

（7）水土保持监测；

（8）水土保持主要工程量、投资概（估）算；

（9）结论与建议；

（10）上述未提及的与本工程水保相关事宜；

（11）相关附件、附图。