南方科技大学医院小型工程施工备选单位招标要求

- 一、项目名称：南方科技大学医院小型工程施工备选单位

- 为了提高我院的小型工程（主要是零星维修、改造）实施效率，依据相关法律法规以及《南方科技大学医院工程项目管理制度》、《南方科技大学医院工程施工类采购制度》，拟招标选择4个备选单位，负责实施医院预算造价10万元内小型工程项目（造价2至10万元的工程每次均由医院在四支中标单位中随机抽取一家进行施工；造价2万元以下的工程由基建科根据需要从四支中标单位中指派承担。）首次合同期限一年，合同期满如施工质量、服务获得医院认可，医院可考虑续签合同。

- 二、投标报名条件：

- 1、具有工商部门注册的有效营业执照，营业范围含有工程装饰类（拒绝挂靠，如在合同执行期发现系挂靠关系，随时解除合同）。

2、投标单位在南方科技大学医院无不良记录。

3、公司施工人员配置要求：为保证有稳定的施工队伍，须提供本公司现场经理（懂设计、预算编制）、电工（有证）、焊工（有证）、木工、泥工、油漆工等施工人员，每类人员至少有1人，总人数不得少于6人，并提供相关人员名单、身份证及资格证件（复印件盖公章）、半年以上本单位社保交纳凭证（盖公章）。

- 三、评标方法：采用综合评标法（共100分）

- 评标内容：

- 1、施工响应时间承诺（15分）：在接受到指令后到达现场的时间，应急工程响应时间不超过4小时，一般工程响应时间不超过24小时。若中标签订合同后未按承诺响应，一次给予2000元违约金的处罚，累计3次则终止合同，并纳入医院不良记录名单，三年内不准再参加我院项目投标；（附件1、响应时间承诺表）

- 2、保修期限承诺（10分）：投标方根据自身情况承若对已竣工验收项目保修响应时间，应急工程响应时间不超过4小时，一般工程响应时间不超过24小时。承诺保修期2年以内（含）得2分，2-5年（含5年）得5分，5年以上得10分。若中标签订合同后未按承诺响应，一次给予2000元违约金的处罚，累计3次则终止合同，并纳入医院不良记录名单，三年内不准再参加我院项目投标；（附件2、保修期限承诺表）

- 3、同类工程经验（15分）：近三年内在医疗机构有实施项目，每项1分，累计最高15分（提供合同、或竣工验收单、或中标通知书等的复印件做凭证）；（附件3、同类项目数量申报表）

- 4、常规项目单价报价（30分)：根据常规项目单价报价（清单见附件），采用平均价法公式计算得出各投标人的得分；（附件4、南科大医院小型工程常规项目单价报价清单）

- 5、施工组织设计文件(30分）：针对在医院特殊场所开展项目编制施工组织设计，包括施工环境、工艺、质量、工期等控制措施，由评审专家进行评测打分，分值从0分至30分。

- 四、基建工程常规项目报价清单：

| 南科大医院小型工程常规项目单价报价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标单价（元） | 材料要求 |
| 一 | 土建及装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 砌100mm轻质砖墙 | m2 |  | 水泥要求国标 |
| 2 | 轻钢龙骨、石膏板隔墙填充隔音棉 | m2 |  | 轻钢龙骨厚度0.8mm、12mm石膏板、双面。品牌：泰山、龙牌、可耐福 |
| 3 | 水泥、沙浆单面批荡 | m2 |  | 水泥要求国标 |
| 4 | 贴墙面瓷砖 | m2 |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| 5 | 贴防滑地砖 | m2 |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| 6 | 制作安装乙级防火门 | m2 |  | 提供国家认定消防产品证明资料 |
| 7 | 制作安装甲级防火门 | ㎡ |  | 提供国家认定消防产品证明资料 |
| 8 | 制作安装烤漆岩棉复合门 | m2 |  | 钢板厚度1.0mm、内填岩棉或者玻璃棉 |
| 9 | 制作安装不锈钢防盗门 | m2 |  | 1.2mm不锈钢板，304材质 |
| 10 | 制作安装不锈钢防盗网 | m2 |  | 18×18×1.0不锈钢管，304材质 |
| 11 | 制作安装烤漆铝合金隔墙、门、窗 | m2 |  | 1.2mm厚铝型材，5mm钢化玻璃 |
| 12 | 制作安装烤漆铝型材，中空钢化玻璃，内置百叶帘隔墙 | ㎡ |  | 铝材厚度1.4mm，专业办公隔墙 |
| 13 | 订做单开木门及门套 | 套 |  | 参考医院A栋及住院大楼门 |
| 14 | 订做双开木门及门套 | 套 |  | 参考医院A栋及住院大楼门 |
| 15 | 更换住院大楼幕墙玻璃6+12A+6中空洛艺玻璃 | 块 |  | 含高空作业及垃圾清理外运 |
| 16 | 铝合金框夹层玻棉彩钢板隔墙 | ㎡ |  |  |
| 17 | 铝合金框架，夹层玻棉彩钢板门（含五金、锁具） | 套 |  |  |
| 18 | 新墙面批腻子灰三遍、刷乳胶漆二遍 | m2 |  | 净味乳胶漆品牌：多乐士、立邦、华润 |
| 19 | 旧墙面修补、整体刷乳胶漆二遍 | m2 |  | 净味乳胶漆品牌：多乐士、立邦、华润 |
| 20 | 铝龙骨铝质天花吊顶600×600×1.0 | m2 |  | 铝板厚度1.0mm |
| 21 | 铝龙骨无尘天花吊顶600×600 | m2 |  | 优质无尘天花板 |
| 22 | 墙面、楼板钻孔（φ130以内） | 个 |  |  |
| 二 | 给、排水工程 |  |  |  |
| 1 | 安装PPR25给水管 | 米 |  | 品牌：联塑、伟星 |
| 2 | 安装PPR20给水管 | 米 |  | 品牌：联塑、伟星 |
| 3 | 安装PVC110排水管 | 米 |  | 品牌：联塑、伟星 |
| 4 | 安装PVC50排水管 | 米 |  | 品牌：联塑、伟星 |
| 5 | PPR25闸阀安装 | 个 |  | 品牌：联塑、伟星 |
| 6 | PPR20闸阀安装 | 米 |  | 品牌：联塑、伟星 |
| 7 | 不锈钢给水软管 | 条 |  | 304#不锈钢 |
| 8 | 角阀安装 | 个 |  | 全铜角阀 |
| 9 | 柱式洗手盆安装（含下水器） | 套 |  | 佛山产 |
| 10 | 感应水龙头安装 | 套 |  |  |
| 三 | 强、弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 10A二、三插座安装 | 个 |  | 松本、公牛、施耐德 |
| 2 | 16A空调插座安装 | 个 |  | 松本、公牛、施耐德 |
| 3 | 照明开关安装 | 个 |  | 松本、公牛、施耐德 |
| 4 | 网络电话插座安装 | 个 |  | 松本、公牛、施耐德 |
| 5 | 2.5mm2多芯电源线安装（单条） | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 6 | 4mm2多芯电源线安装（单条） | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 7 | 6mm2多芯电源线安装（单条） | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 8 | 5*4m㎡电缆线安装 | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 9 | 5*6m㎡电缆线安装 | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 10 | 3*4m㎡电缆线安装 | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 11 | 3*6m㎡电缆线安装 | 米 |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| 12 | LED600*600灯盘安装 | 套 |  | 质保两年 |
| 13 | PVC20线管安装 | 米 |  | 联塑、伟星 |
| 14 | PVC20线槽安装 | 米 |  | 联塑、伟星 |
| 15 | PVC明装底盒 | 个 |  | 联塑、伟星 |
| 16 | 12”天花排气扇安装（含波纹管道） | 台 |  | 正野、绿島风、金铃 |
| 17 | 16”筒式抽风机安装（含墙体钻孔、收边） | 台 |  | 九洲、风臣 |
| 18 | 40WLED灯管、灯架安装 | 套 |  | 国标 |
| 19 | 超五类网络线安装 | 米 |  | 金龙羽、成天泰、安普 |
| 20 | 4芯电话线安装 | 米 |  | 金龙羽、成天泰、安普 |
| 四 | 普工 | 人/天 |  | 身体健康、能胜任体力劳动 |
|  | 投标报价总价（盖公章） |  |  |  |
| 说明： 1、本报价表中各项单价均应为综合单价，包含工程实施的所有费用（含材料、人工、运费、所有规费、税费等）。 2、四个中标单位的单项投标平均单价将做为本合同期内所实施工程的预算、结算计量基价。如标准中有高于深圳造价站数值的，按造价站标准执行。 |  |  |  |  |

- 附件1：

- 响应时限承诺表（盖公章）

| - 投标人名称 | - 承诺内容 |
| --- | --- |
|  | - 本公司承诺： - 在接受到指令后到达现场的时间：应急工程响应时间不超过4小时，一般工程响应时间不超过24小时。 |

- 附件2：

- 保修期限承诺表（盖公章）

| - 投标人名称 | - 承诺内容 |
| --- | --- |
|  | - 本公司承诺： - 工程保修期 年 |

- 附件3：

- 同类工程数量申报表（盖公章）

| - 投标人申报数量 | - 评标专家核实数量 |
| --- | --- |
| - 项 | - 项 |