南方科技大学医院网络信息安全

运维服务项目需求书

一、项目概况

1.1.项目名称

网络信息安全运维服务项目

1.2.申请时间

2024年7月1日

1.3.申请理由

1、现状分析及存在问题

随着医疗信息化的不断深入发展，医院已全面进入数字化时代。信息化系统不仅提高了医疗服务效率，还改善了患者就医体验。然而，随之而来的是信息安全问题的日益凸显。网络攻击、数据泄露、系统崩溃等事件频发，给医院带来巨大损失，威胁患者信息安全。因此，医院网络信息安全运维服务的需求日益迫切。

2、项目建设必要性

（1）政策依据：随着国家对网络安全的重视程度不断提高，一系列关于网络安全和信息保护的法规政策相继出台。《中华人民共和国网络安全法》（简称《网络安全法》）由全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日发布，自2017年6月1日起施行。这些法规不仅要求医院加强信息安全建设，保障信息资产的安全，还要求医院建立健全的信息安全管理制度，确保各项安全措施符合法规政策要求。因此，从政策依据的角度看，建设网络信息安全运维服务项目是医院合规运营的必要条件。

（2）业务发展情况：随着医疗信息化的快速发展，医院对于网络的依赖程度越来越高。然而，网络信息安全问题也日益突出，如数据泄露、系统崩溃等，这些问题不仅会影响医院的正常运营，还会对患者的医疗安全和隐私权益造成威胁。此外，医院在日常业务开展中产生的电子病历、处方数据、患者信息等敏感数据也需要得到妥善保护。因此，从业务发展情况的角度看，建设网络信息安全运维服务项目是医院保障业务连续性和数据安全的必然选择。

（3）项目建成后能带来的效果：网络信息安全运维服务项目的建设可以确保医院信息系统的稳定运行，减少因系统故障导致的医疗工作中断。同时，通过优化网络架构和提供高效的技术支持，可以缩短医生处理病历、开具处方等工作的响应时间，从而提高医生的工作效率；能够确保病人信息的保密性、完整性和可用性。通过数据加密、备份恢复等手段，防止病人信息被非法获取或篡改。同时，建立严格的信息访问权限管理制度，确保只有授权人员才能访问病人信息，从而保障病人的隐私权益。

二、服务内容

| 服务名称 | 服务描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 安全驻场服务 | 1、提供专职网络信息安全运维服务人员1名，本科及以上学历，3年以上网络信息安全服务经验，服务期限为1年。 2、提供流动网络信息安全工程师服务人员1名，如重保期间或安全检查特殊期间，提供5*8小时上门驻场服务。 3、按照医院的作息时间上下班考勤。 4、驻场人员需经过用户单位面试同意，人员确定后，服务期内不随意变更（除甲方要求变更外）。 5、需签订保密协议，在开展网络信息安全运维服务过程中，遵守国家法律法规，中标方及中标方网络信息安全运维服务人员应妥善保管自己的用户权限，如果发生涉密，则承担相应的违约责任甚至法律责任。 6、提供漏洞扫描服务，包含主机扫描、系统应用扫描等服务，并提供针对性的网络信息安全风险处理方案和网络信息安全运维服务记录。 7、根据医院实际需要，提供至少3次以上的应急演练服务，模拟黑客攻击，发起各类攻击事件，防守方检测和发现外部攻击，并对攻击采取相应的防护措施，导演方负责演练导演、监控进程、全程指导、应急处置、演习总结、技术措施与策略优化建议等技术咨询工作。 8、根据医院实际需要，提供至少2次以上的安全培训服务，通过安全专题培训的学习，提升医院信息中心工作人员的安全管理实操能力、提高医院领导对信息安全工作的重视，提升医院信息安全主管部门专业化水平，保障医院业务运行安全、稳定和连续。 9、根据医院实际需要，提供至少3次以上的重要时刻安全保障服务，在重大节假日及检查行动中提供重要时期安全保障服务，进行安全保障工作，节假日前进行安全评估。针对如元旦、春节、两会、七一建党节、国庆等重大节假日时期提供重要的安全保障服务，突发紧急信息安全事件上门服务或协助完成市及区、行业等上级主管部门下发的联合检查其他检查指标及要求。 10、根据医院需要，为医院提供其他相关网络信息安全相关日常运维服务。 11、提供《网络信息安全运维日常报告》、《漏洞扫描服务》、《应急演练文档》与视频相关材料、《网络信息安全培训PPT》、《重要时刻保障服务报告》等等。 | 1项 |
| 渗透服务 | 根据医院实际需要，为医院提供至少15个系统渗透（包含复测），对业务系统模拟黑客攻击进行安全性测试，发现系统存在的安全问题，并对过程中发现的问题及风险提出安全加固建议，推动安全问题整改，并在整改后对应用系统进行复测，提供相对应的《渗透服务报告》及《整改报告》。 | 1项 |
| 机房巡检服务 | 1、提供1个月1次的机房设备巡检服务，并提供相应的巡检报告，设备包含服务器、存储、网络设备等等； 2、协助医院做好IT资产表登记，并记录好变更情况； 3、业务宕机提供2小时以内的上门服务，协助恢复系统应用； 4、协助医院做好重要系统备份。 5、提供《机房巡检服务月底报告》、《IT资产表》。 | 1项 |
| 应急响应服务 | 提供7*24小时专家级应急响应服务。若医院出现紧急情况，由专业安全服务人员1小时内上门提供故障响应、技术支持、事件处置等服务，快速处理相关故障，将相关事件造成的不良影响降至最低，并于处理结束后24小时内输出应急响应报告。 | 1项 |
| MSS托管运营服务 | 以安全的全生命周期需求为导向，从暴露面监测、威胁狩猎、应急响应等核心攻防对抗域持续开展安全活动，将事前类资产、漏洞、组织架构数据存储在本地运营，将事后类告警、事件数据利用云端进行再次分析，从而帮助用户建立安全长效机制，构建7*24小时有效、主动、闭环的安全运营体系。 | 1项 |
| 风险评估服务 | 参照风险评估国家标准，风险评估的范围覆盖所有重要信息资产，通过对医院重要资产的分级、安全威胁发生的可能性及严重性分析、对系统物理环境、硬件设备、网络平台、基础系统平台、业务应用系统、安全管理、运行措施等方面的安全脆弱性的分析，并通过对已有安全措施的确认，借助定量、定性分析的方法，推断出医院重要资产当前的安全风险，并根据风险的严重级别制定风险处置计划，确定下一步的安全需求方向。包括评估准备、资产识别、脆弱性识别、威胁识别、已有安全措施确认、风险分析及结果汇报等。并出具风险评估报告与整改建议。 | 1项 |

三、预算说明

根据建设内容给出项目申请预算表或给出市场询价报告（不限于其他医院类似项目的合同价，相关网站类似项目中标价或咨询相关厂家报价）。

该项目预算为40万元，请列举其他医疗行业单位的中标价格。

四、信息中心审核意见

五、结论